Arbeitspakete Open Info Energy

Diese Datei wird nicht weitergeführt, so lange wir eine so kleine Gruppe sind. Da reichen unsere Meetings am Donnerstag per Skype
JW 19.1.2024

In die Spalte “erledigt von” können sich auch mehrere Leute eintragen!

Nr	angefordert von	Inhalt	gebucht auf
1	Jörg Wochian	Es soll herausgefunden werden, wie andere Open Source Projekte sich organisieren. Es gibt einige berühmte Open Source Software Projekte wie: Linux Libre Office Open Shot Gimp Wie halten die untereinander Kontakt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Treffen die sich auch mal in der realen Welt? Welche Software-Tools werden eingesetzt? Welche Kommunikations-Tools werden eingesetzt? / Ziel: Wir können entscheiden, ob wir uns genau so organisieren, wie eines der großen Open Source Software Projekte, oder ob wir eine eigene Organisationsform aufbauen müssen. / Vermutlich zu erledigen von Rechercheuren und Rechercheurinnen, Finder und Finderinnen	Franziska erledigt 21.6.2023
2	Jörg Wochian	Vorschläge, wie das Projekt genannt werden könnte und wie das Produkt genannt werden könnte. Je mehr Vorschläge, desto besser.	Jörg Frank erledigt
3	Jörg Wochian	Welche Software für Blog bzw. Video-Blogs sollen wir benutzen? Anforderung: Software muss Live-Videos aufnehmen können und als Video später zur Verfügung stellen.
4	Jörg Wochian	Welche Software für Wiki sollen wir benutzen? / Antwort: wir setzen Git und GitHub ein.	Jörg erledigt
5	Jörg Wochian	Welche Kommunikationsplattform sollen wir für Videokonferenzen benutzen?	Frank erledigt
6	Bernhard	Git auf Linux Rechner installlieren.	Jörg erledigt